| TRUNG TÂM CHUYỂN DỊCH SỐ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH BÁN HÀNG Số: /KH-ĐHBH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Về việc Sizing hệ thống mini app MyViettel năm 2026 - 2027

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ.

Căn cứ vào Kế hoạch nâng cấp hệ thống supper app Viettel năm 2026 - 2027;

Căn cứ vào tình hình thực tế,

TT ĐHBH xây dựng kế hoạch sizing hệ thống mini app MyViettel năm 2026 như sau:

1. Hiện trạng, sở cứ

- Hiện tại trên app MyViettel

- Thống kê người dùng truy cập app MyViettel năm 2025

- Tổng user phát triển đến hiện tại: 50 triệu thuê bao

- Thuê bao phát triển mới/ngày: 7.000 thuê bao

- Thuê bao active tháng: 6.2 triệu thuê bao.

- Thuê bao active /ngày: Ngày thường 710.000 thuê bao, ngày có sự kiện xấp xỉ 1 triệu thuê bao.

- Thuê bao sử dụng đồng thời/phút (dự kiến): 15.000 thuê bao

- Kế hoạch nâng cấp supper app Viettel

- TT Dịch vụ mới đang nâng cấp supper app mới Viettel với tổng số 175 nghiệp vụ. Trong đó có 72 nghiệp vụ chuyển từ app MyViettel lên supper app. Lộ trình nâng cấp và triển khai:

- Giai đoạn 0: 01 tính năng, 31/10/2025 triển khai

- Giai đoạn 1: 14 tính năng, dự kiến 31/12/2025 triển khai

- Giai đoạn 2: 32 tính năng, dự kiến 31/03/2026 triển khai hết

- Giai đoạn 3: 25 tính năng, dự kiến 30/07/2026 triển khai hết

- Thuê bao active/ngày: 10 triệu thuê bao/ngày.

- Kế hoạch chuyển dịch kênh thường lên kênh số năm 2026-2027

- Bán hàng: 70% * (di động + CĐBR + TV360 + đăng ký gói)

= 70% * (850.000 thuê bao/tháng + 120.000 thuê bao/tháng + 80.000 thuê bao/tháng + 1.5 triệu giao dịch/tháng)

= 1.7 triệu giao dịch/tháng ~ 60.000 giao dịch/ngày.

- Sau bán:  70% * 4 triệu giao dịch/tháng = 2.8 triệu/tháng ~ 93.000 giao dịch/ngày.

- Kế hoạch đồng bộ từ app MyViettel sang supper app Viettel

- Tự động đồng bộ 50 triệu user từ MyViettel sang Viettel

- KH update bản app cũ MyViettel sẽ tự động chuyển sang supper app Viettel

2. Đề xuất TTCN sizing hệ thống mini app MyViettel năm 2026-2027

- Tổng số user phát triển đến 2027: Tính tăng 30% user so với hiện tại trên app MyViettel ~ 65 triệu thuê bao.

- Thuê bao phát triển mới/ngày: 15 triệu thuê bao tăng thêm/18 tháng/30 ngày ~ 28.000 thuê bao/ngày (Tính từ tháng 6/2026 đến tháng 12/2027)

- Thuê bao active/ngày: 4 triệu thuê bao (1 triệu hiện có + 30% của supper app + chuyển dịch từ kênh thường lên kênh số).

- Thuê bao sử dụng đồng thời/phút (dự kiến): 300.000 TPM tương đương 5000TPS, với lượng 4 triệu thuê bao active/ngày thì TPS max (dự kiến) đạt: 20.000tps gấp 8 lần so với MyViettel hiện tại (500k tb active/ngày và tps max là 3000tps).

Trên đây là kế hoạch sizing hệ thống mini app MyViettel năm 2026 - 2027. Kính đề nghị TTCN nâng cấp theo đề xuất trên đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

| ### Nơi nhận: - TT CN (để t/h); - Lưu: VT, Kiên 01. | TT ĐIỀU HÀNH BÁN HÀNG |
| --- | --- |